Annexe 2 : Cotation des résultats fondamentaux par jalon

| Phase | Résultats | Atteinte (Oui/non) |
| --- | --- | --- |
| Consultation | Bonne compréhension par le fournisseur des besoins de Renault Qualification et quantification des risques estimés Expression de la démarche et des moyens mis en œuvre pour lever les risques Démonstration de l’atteinte de la performance contractuelle (mise en œuvre, planning, réactivité en cas d’aléas, plans d’action, etc.) Fixation du coût de la formation et de l’assistance technique, coût de rachat des pièces de rechange en dépôt prêt sur site Format, planning et contenu de la livraison documentaire négociés |  |
| ATFE | Trajectoire d’atteinte de la performance construite Référentiel TPM du projet pris en compte Documentation contractuelle fournie Formations spécifiques planifiées Fourniture de la liste de pièces de rechange Charge de préventif construite Liste des outils et moyens spécifiques de maintenance définie et fournie Suivant les métiers, tableau de découpage des installations documenté |  |
| ATPL | Réalisation de tout ou partie de l’ATPL chez le fournisseur Moyen conforme, montrant sa capacité à atteindre la performance Nomenclature complète et exhaustive incluant la liste des pièces de rechange Maintenance préventive (y compris le nettoyage) construite Prédispositions des états de référence prévues sur les moyens Plan de formation construit Prédispositions SMP validées Documentation contractuelle fournie (instructions d'utilisation, de maintenance, plans, etc….) |  |
| ATFMR | Moyen conforme (sécurité) Performances attendues au jalon atteintes SMP opérationnel |  |
| ATMP | Objectifs de performances atteints Actions de responsabilité fournisseur soldées, y compris les anomalies constatées suite à la démarche de détection d’anomalies Mise à jour finale de la notice d’instructions (contenu et support) États de références réalisés et disponibles Outillages spécifiques de maintenance opérationnels Formations réalisées Usine autonome dans l’exploitation des moyens Documentation définitive fournie |  |
| COP | Performances contractuelles obtenues Coût présent et prévisionnel de la maintenance en exploitation conforme aux objectifs Pérennité du moyen et des performances |  |